Bitácora Semanal de Avance

Grado Académico: Bachillerato

| Nombre de la empresa: |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Plataforma Educativa |
| Número de Semana: | 1 |

Participantes:

Yeustin David Lewis Rosales

- Actividades planeadas para esta semana

  - Elaboración del documento de especificación de requerimientos funcionales (primera versión).

  - Aprobación de la especificación por parte del equipo y stakeholders clave.

  - Inicio de la Documentación del Plan del Proyecto (estructura inicial).

- Actividades realizadas para esta semana según lo planeado

  - Se completó la primera versión del documento de especificación de requerimientos funcionales, abarcando los módulos principales del sistema.

  - Se llevó a cabo una reunión de revisión y se obtuvo la aprobación formal de la especificación, lo que permite avanzar con mayor certeza en las siguientes fases.

  - Se avanzó en la estructura base del Plan de Proyecto, definiendo objetivos, alcance y entregables preliminares.

- Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas

  - Reunión extraordinaria del stakeholders para ajustar la priorización de tareas y resolver dudas sobre los flujos funcionales definidos en la especificación.

- Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana

  - Finalizar el Documento de Plan de Proyecto.

- Actividades por hacer la próxima semana

  - Presentación y aprobación formal del Plan de Proyecto ante el comité o cliente.

  - Reunión para presentar el Cronograma detallado del proyecto, con hitos y fechas clave.

  - Aprobación del Cronograma por parte de los involucrados.

  - Identificación y clasificación de requerimientos no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad).

  - Creación del repositorio Git y configuración del control de versiones para el equipo.

  - Diseño y desarrollo de la Landing Page inicial del proyecto (versión estática), como primer entregable visual.

Bitácora Semanal de Avance

Grado Académico: Bachillerato

| Nombre de la empresa: |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Plataforma Educativa |
| Número de Semana: | 2 |

Participantes:

Yeustin David Lewis Rosales

- Actividades planeadas para esta semana

  - Finalizar el Documento de Plan de Proyecto.

  - Crear el repositorio Git y configurar el control de versiones.

  - Iniciar el desarrollo de la Landing Page del proyecto.

- Actividades realizadas para esta semana según lo planeado

  - Se completó el Documento de Plan de Proyecto.

  - Se creó el repositorio Git y se realizó la configuración inicial.

  - Se inició el desarrollo de la Landing Page estática del proyecto.

- Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas

  - Investigación de referencias visuales para el diseño de la Landing Page.

- Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana

  - Continuar el desarrollo de la Landing Page.

  - Definir la estructura inicial del proyecto en el repositorio.

- Actividades por hacer la próxima semana

  - Continuar el desarrollo de la Landing Page.

  - Definir los requerimientos no funcionales del sistema.

  - Elaborar el cronograma detallado del proyecto.

  - Presentar los avances realizados a los involucrados.

Bitácora Semanal de Avance

Grado Académico: Bachillerato

| Nombre de la empresa: |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Plataforma Educativa |
| Número de Semana: | 3 |

Participantes:

Yeustin David Lewis Rosales

- Actividades planeadas para esta semana

  - Continuar el desarrollo de la Landing Page.

  - Definir los requerimientos no funcionales del sistema.

  - Elaborar el cronograma detallado del proyecto.

- Actividades realizadas para esta semana según lo planeado

  - Se avanzó en el desarrollo de la Landing Page, incorporando nuevas secciones y mejoras visuales.

  - Se identificaron y documentaron los principales requerimientos no funcionales del sistema.

  - Se elaboró la primera versión del cronograma del proyecto con sus actividades principales.

- Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas

  - Se realizaron ajustes menores a la estructura del repositorio y organización del código.

- Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana

  - Completar el diseño de la Landing Page.

  - Revisar y validar el cronograma con los involucrados.

- Actividades por hacer la próxima semana

  - Finalizar la Landing Page y preparar su presentación.

  - Revisar y aprobar el cronograma del proyecto.

  - Iniciar el diseño de la arquitectura general del sistema.

  - Definir la estructura preliminar de la base de datos.

Bitácora Semanal de Avance

Grado Académico: Bachillerato

| Nombre de la empresa: |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Plataforma Educativa |
| Número de Semana: | 4 |

Participantes:

Yeustin David Lewis Rosales

- Actividades planeadas para esta semana

  - Finalización del Landing Page.

  - Elaborar el Login.

  - Elaborar creación y conexión de la Base de Datos.

- Actividades realizadas para esta semana según lo planeado

  - Se avanzó en el desarrollo de la Login, incorporando nuevas secciones y mejoras.

  - Se hizo conexión con la base de datos.

  - Se verifico que los datos se almacenaran correctamente y sin errores.

- Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas

  - Reestructuración de la arquitectura del software, debido a complicaciones con orden y Código limpio.

- Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana

  - Documentar Código del Login.

  - Revisar y validar la arquitectura del software, que sea escalable.

- Actividades por hacer la próxima semana

  - Refinar y validar el modelo de base de datos.

  - Completar el desarrollo de los módulos de autenticación y gestión de usuarios.

  - Terminar de configurar el entorno base para el desarrollo de la aplicación

Bitácora Semanal de Avance

Grado Académico: Bachillerato

| Nombre de la empresa: |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Plataforma Educativa |
| Número de Semana: | 4 |

Participantes:

Yeustin David Lewis Rosales

- Actividades planeadas para esta semana

  - Documentar el código del módulo de Login.

  - Revisar y validar la arquitectura del software.

  - Refinar y validar el modelo de base de datos.

  - Continuar el desarrollo del módulo de gestión de usuarios.

- Actividades realizadas para esta semana según lo planeado

  - Se documentó el código correspondiente al módulo de Login.

  - Se revisó la arquitectura del software y se realizaron ajustes para mejorar la escalabilidad y mantenibilidad.

  - Se refinó el modelo de base de datos, optimizando relaciones y estructuras.

  - Se avanzó en el desarrollo del módulo de gestión de usuarios.

- Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas

  - Se realizaron pruebas de integración entre el Login y la base de datos para validar el flujo de autenticación.

- Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana

  - Completar el módulo de gestión de usuarios.

  - Finalizar las pruebas de autenticación y validación de datos.

- Actividades por hacer la próxima semana

  - Completar el desarrollo del módulo de gestión de usuarios.

  - Implementar recuperación y cambio de contraseña.

  - Realizar pruebas funcionales de los módulos desarrollados.

  - Corregir incidencias detectadas durante las pruebas.

Bitácora Semanal de Avance

Grado Académico: Bachillerato

| Nombre de la empresa: |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Plataforma Educativa |
| Número de Semana: | 5 |

Participantes:

Yeustin David Lewis Rosales

- Actividades planeadas para esta semana

  - Documentar

- Actividades realizadas para esta semana según lo planeado

  - Se documentó

- Actividades realizadas durante esta semana, que no estaban planeadas

  - Se

- Actividades que quedaron pendientes para la próxima semana

  - Completar

- Actividades por hacer la próxima semana

  - Completar